Virtuelle Roboter – Risk List

*1.Woche*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gesamt | Priorität |
| Themaverfehlung | 2 | 10 | 20 | hoch |

*2.Woche*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gesamt | Priorität |
| Rollenverteilung | 4 | 7 | 28 | Hoch |
| UDP-Client | 6 | 3 | 18 | Mittel |
| Aufgabeverteilung | 5 | 3 | 15 | Mittel |
| Zeitplanung | 1 | 1 | 1 | Niedrig |

*3.Woche*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gesamt | Priorität |
| UDP-Client | 6 | 5 | 30 | Hoch |
| VRPN | 4 | 5 | 20 | Mittel |
| Zeitplanung | 1 | 2 | 2 | Niedrig |
| Firewall | 10 | 7 | 70 | Sehr Hoch |

*4.Woche*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gesamt | Priorität |
| Zeitplanung | 1 | 3 | 3 | Niedrig |
| Firewall | 10 | 8 | 80 | Sehr Hoch |
| Thema Abschweifung | 3 | 7 | 21 | Mittel |